РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

( СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03.2018 г. №  10-п

«О проведении неотложных

противопаводковых  мероприятий

на территории Подымахинского

муниципального образования»

В целях обеспечения осуществления мероприятий  по предупреждению  чрезвычайных ситуаций  в паводковый  период  2018 года на территории  Подымахинского муниципального образования, руководствуясь Федеральным  законом  РФ от 21.12.1994 г. № - 68 ФЗ « О защите  населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  характера», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 46,48 Устава  Подымахинского муниципального образования

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Возложить решение вопросов по выполнению  противопаводковых  мероприятий  на территории Подымахинского муниципального образования  в 2018 году  на комиссию  по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и обеспечению  пожарной безопасности  Администрации Подымахинского муниципального образования.

2.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Подымахинского муниципального образования.   (приложение № 1).

3.Считать утратившим  силу  постановление  № 12 -п  от  03.02. 2017 года

« О проведении  неотложных  противопаводковых  мероприятий  на территории

Подымахинского  сельского поселения в 2017 году»

4.Обнародовать   настоящее  постановление в местах, предназначенных  для обнародования  и разместить  на официальном  сайте администрации Подымахинского муниципального образования.

5.Контроль  за  исполнением  данного постановления  оставляю  за  собой.

Глава  Подымахинского

муниципального образования                                            Т.В.Пахомова

Приложение  № 1

к постановлению главы

Подымахинского муниципального образования

№ 10-п от  03.03.2018 г.

#### План

мероприятий  по предупреждению  чрезвычайных ситуаций  в  паводковый период 2018 года  на территории Подымахинского муниципального образования

| №№ п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии по вопросу « О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2018 года» | до 28.03.2018 г. | Т.В.Пахомова Глава администрации Эпова М.А.-ведущий специалист |
| 2. | Провести обследование участков рек, где возможны заторы, дать справку в МЧС г.Усть-Кута | до 26.04.2018 г | Т.В.Пахомова Глава администрации |
| 3. | Установить круглосуточно дежурство в администрации Подымахинского сельского поселения | в течение всего весеннего паводка май-июнь м-ца 2018 года | Т.В.Пахомова- Глава администрации, Комиссия ГО ЧС и ПБ |
| 4. | Ежедневно сообщать в администрацию села информацию о текущей и ожидаемой гидрологической обстановке на реке Лена | В течение всего весеннего паводка 2018 года | ЕДДС УКМО ( по согласованию) |
| 5. | Обеспечить бесперебойную телефонную связь с населенными пунктами на территории администрации и с г.Усть-Кутом | в течение всего весеннего паводка 2018 года | ООО « Ростелеком» ( по согласованию) |
| 6. | Оказание помощи населению, попавшему в зону подтопления | в течение всего весеннего паводка 2018 года | Пекарева Р.А медсестра ФАП Подымахино, Калинчева Т.М.- фельдшер ФАП ( по согласованию) |
| 7. | Воспитательная работа с учащимися ср.школы по безопасности жизни детей | Апрель-май-июнь месяца 2018 г | Мантахаев О.А., Преподаватель ОБЖ МОУ СОШ Подымахино |
| 8. | Эвакуация материальных ценностей средней школы | при подтоплении здания школы | Мантахаева Л.Ф директор школы Подымахинской средней школы Антипина П.Е.- завуч Подымахинской средней школы |
| 9. | Организация правопорядка на территории администрации законности и исключения случаев мародерства в районах, попадающих в зону возможного затопления | Май-июнь месяца 2018 года | Уполномоченный участковый полиции Подымахинского УУП Коршунов А.Н. |
| 10. | Создание бригад по эвакуации населения с. Подымахино и в п. Казарки из возможных мест подтопления | Май-июнь месяца 2018 года | Состав эвакуационной комиссии |
| 11. | Организация населения, имеющего в личном пользовании технику, моторные лодки, для оказания помощи населению по эвакуации (заключение договоров март месяц 2018 года) | Март месяц 2018 года | Т.В.Пахомова Глава Подымахинского муниципального образования; Эпова М.А.-ведущий специалист администрации. |
| 12. | Выделение автотранспорта для эвакуации населения с.Подымахино, ул.Партизанская, п.Казарки ул,Береговая, ул.Набережная, м-н Ленский. | Май-июнь месяца 2018 г | Есин Г.Г.- индивидуальный предприниматель |
| 13. | Постоянно информировать население Подымахинского МО, руководителей организации и учреждений, находящихся на территории администрации об обстановке на реке Лена в период весеннего паводка | В течение всего весеннего паводка 2018 года | Эпова М.А- ведущий специалист администрации |
| 14. | Провести корректировку « Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами», « Планов эвакуации населения при затоплении территории», паспортов гидрологической безопасности, создание материальных ресурсов для пострадавшего населения. ( заключение договоров на поставку продуктов, товаров первой необходимости для пострадавшего населения при весеннем паводке с ИП) | Февраль – март м-ца 2018 года. | Эпова М.А- ведущий специалист администрации |
| 15. | Проведение обучения населения, подверженного риску ЧС ( подтопление в период весеннего паводка) Организация своевременного закрытия ледовой переправы и её ликвидация март месяц 2018 года Ответственные Т.В. Пахомова | до 20 апреля 2018 года | Эпова М.А- ведущий специалист администрации |

Глава Подымахинского

муниципального образования                                       Т.В. Пахомова